סיכום פגישה NetMapp (תוכנת מיפוי רשתות) 2.8.16

נוכחים: גיא רוזן, דניאל שמידט, ניב ונטורה, שלומי נחמד, משה סאפר ותהילה חזי

מטרת הפגישה:

1. תכנון כתיבת התוכנה מבוסס על אפיון הקיים.
2. קביעת שפת תכנות.
3. קביעת בסיס נתונים לשימוש.
4. קביעת פלטפורמת כתיבת התוכנה.
5. קביעת שיטה לניהול הפרויקט.
6. קביעת אחראי על תכנות הפרויקט.

סיכום: בפגישה נקבע ששפת התוכנה תהיה מבוססת php (צד השרת) כאשר צד המשתמש יהיה מבוסס html5, css, nodejs, jquery, angular.

בסיס הנתונים יהיה מבוססserver MySql <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/> כאשר האחראי על יצירת בסיס הנתונים הוא ניב.

פלטפורמת לכתיבת התוכנה היא Aptana Studio 3.6.1 <http://www.aptana.com/products/studio3/download>

מדובר על פלטפורמה חופשית (freeware) מבוססת על eclipse שגם כן היא free open source.

נקבע שניהול הפרויקט יהיה באמצעות gitlab <https://gitlab.com/dsch87/NetMapp>

דניאל אחראי על לפתוח חשבון לפרויקט ולשלוח הזמנה לכל המשתמשים. יש לפתוח חשבון באתר עד ה8.8.16.

מנהלי הפרויקט: גיא רוזן ומשה סאפר

מתכנתים: דניאל שמידט, ניב ונטורה ותהילה חזי

יועץ: שלומי נחמד