**סיכום פגישה NetMapp (8.8.16)**

נוכחים: גיא רוזן, דניאל שמידט, ניב ונטורה, משה סאפר ותהילה חזי

מקרא: לצורך קיצור שמות, נקרא לארון בשם cab במקום cabinet

חשוב: הוחלט שהתוכנה תהיה כתובה בשפה האנגלית, לכן מעתה כל המטלות יוכתבו גם הן בשפה האנגלית.

מטרת הפגישה:

1- חלוקת תפקידים.

2- הטלת מטלות.

3- תכנון של בסיס הנתונים

סיכום: בפגישה נקבע ש**ניב** יהיה ראש צוות ומנהל בסיס הנתונים.

**דניאל** יהיה אחראי על עיצוב האפליקציה, על הפונקציונליות ואבטחת מידע.

**תהילה** תהיה אחראית על ניהול ידע ובודקת התוכנה (code reviewer).

**משה** יהיה אחראי על האפיון.

בנוסף הוגדרו מטלות על המתכנתים עד למפגש הבא שיתקיים בתאריך 22.8.16 יום שני (זימון יישלח בהמשך) שהן:

1. יצירת בסיס נתונים ראשוני בשרת – **ניב**
   1. משתמשים users
   2. פרויקטים project
   3. חדרים rooms
   4. ארונות cabs
2. יצירת דף "יצירת חדר" create room - **דניאל**
   1. שם חדר room name
   2. מיקום location
   3. אורך room length
   4. רוחב room width
   5. Check box למדידה בס"מ cm
   6. כמות ארונות cab quantity
3. יצירת מסך "יצירת ארון" create cab – **תהילה**
   1. שם חדר room name
   2. מזהה ארון cab ID
   3. שם ארון לקוח client cab name
   4. תיאור ארון cab description
   5. גובה (לפי U) cab height
   6. הזנות חשמל ושקעים Electrical outlets and feeds

אחרי סיום המטלות יש לעדכן בissue הרלוונטי בgitlab: <https://gitlab.com/dsch87/NetMapp/issues>